# BÁO CÁO YÊU CẦU THỨ 6

Sprint 0 - Thiết kế nghiệp vụ và Database WMS

Thứ 6, ngày 25/09/2026

Kết luận: Thứ 6 là mốc tích hợp và review chéo. Nhóm cần chứng minh 5 domain có thể ghép thành một thiết kế WMS thống nhất, xử lý được 8 kịch bản nghiệp vụ, đồng thời hoàn thành ERD tổng v1 có thể render.

# 1 Mục tiêu trong ngày

Xác nhận các điểm nối giữa domain Authentication and RBAC, Warehouse Structure, Product and Supplier, Inventory Model, Stock Ledger and Movement.

Phát hiện và xử lý khác biệt về khóa ngoại, kiểu dữ liệu, quy ước tên, trạng thái và quy tắc nghiệp vụ.

Kiểm chứng thiết kế bằng các kịch bản vận hành thay vì chỉ kiểm tra sơ đồ.

Gộp các ERD domain thành ERD tổng v1 và bảo đảm file PlantUML render thành công.

# 2 Kế hoạch thực hiện

| Hoạt động | Nội dung phải thực hiện | Kết quả cần có |
| --- | --- | --- |
| Họp tích hợp 60 phút | Đi qua checklist điểm nối; người phụ trách hai domain cùng xác nhận từng quyết định. | Checklist có trạng thái xác nhận và các điểm cần sửa. |
| Kiểm thử trên giấy | Chạy đủ 8 kịch bản; ghi bảng nào INSERT/UPDATE và số lượng thay đổi thế nào. | Danh sách kịch bản đi qua được; lỗi thiết kế được ghi nhận. |
| Gộp ERD tổng | Include 5 file ERD domain; kiểm tra quan hệ và khóa ngoại liên domain. | erd_all.puml và ảnh ERD tổng v1 render được. |
| Review chéo | Đối chiếu ERD, Data Dictionary và Business Rules với quy ước chung. | Danh sách lỗi/thay đổi đã xử lý hoặc có người chịu trách nhiệm. |

# 3 Checklist điểm nối bắt buộc

| Điểm nối | Yêu cầu cần thống nhất | Kết quả xác nhận |
| --- | --- | --- |
| Phân quyền theo kho | user_roles.warehouse_id tham chiếu warehouses; phạm vi quyền theo kho hoặc xuống zone phải rõ. | Mô hình quyền và FK thống nhất. |
| Người thực hiện giao dịch | stock_ledger.created_by tham chiếu users; xác định vai trò được xem ledger. | RBAC hỗ trợ truy vết thao tác. |
| Tồn theo vị trí | Chỉ location_type = BIN được giữ inventory; QC và DAMAGED có tính vào available hay không. | Quy tắc available được ghi rõ. |
| Tồn theo SKU và UoM | Tất cả lượng tồn và ledger dùng base UoM; lot/serial theo cờ của SKU. | Khóa và quy đổi đơn vị thống nhất. |
| Inventory và ledger | Dùng cùng khóa (location, sku, lot); cập nhật cùng transaction; quyết định reserve có ghi ledger không. | Quy tắc đối soát và transaction được chốt. |
| Chứng từ và vô hiệu hóa | Chốt reference_type; không deactivate location hoặc SKU còn tồn. | Các trạng thái và ràng buộc hợp lệ. |

# 4 Kịch bản phải kiểm thử

| # | Kịch bản | Kỳ vọng chính |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nhập 10 BOX SKU-001 vào RECV-01; 1 BOX = 12 EA. | RECEIPT +120 EA; on hand RECV-01 = 120. |
| 2 | Putaway 120 EA từ RECV-01 đến BIN A01-R03-B05. | Hai dòng ledger -120 và +120; tổng tồn không đổi. |
| 3 | Đơn xuất 30 EA và giữ chỗ. | reserved = 30; available = 90; ledger không đổi. |
| 4 | Pick và ship 30 EA. | on hand = 90; reserved = 0; ledger phản ánh PICK và SHIP. |
| 5 | Kiểm kê thiếu 2 EA. | ADJUST OUT -2; kiểm tra quyền và bước duyệt nếu áp dụng. |
| 6 | Phát hiện RECEIPT sai SKU. | REVERSAL -120 và RECEIPT đúng SKU; không update dòng cũ. |
| 7 | Picker điều chỉnh tồn tại kho chưa được gán. | Hệ thống từ chối theo RBAC. |
| 8 | Hai người cùng giữ 90 EA cuối đồng thời. | Chỉ một giao dịch thành công bằng version hoặc lock. |

# 5 Tiêu chí hoàn thành cuối ngày

ERD tổng v1 render được và không có bảng mồ côi.

Tất cả quan hệ liên domain có khóa ngoại và kiểu dữ liệu khớp trong Data Dictionary.

Tám kịch bản đi qua được; mọi điểm không đi qua được có lỗi và người xử lý rõ ràng.

Có danh sách lỗi/thay đổi đã xử lý, bao gồm quyết định về reserve, available, UoM, lot và phân quyền.

Nguồn PlantUML được cập nhật trên Git; bản xuất ERD tổng sẵn sàng đưa vào bộ nộp.

# 6 Rủi ro cần kiểm soát

Ưu tiên xử lý: khác biệt giữa Inventory và Ledger về reserve; khóa/kiểu dữ liệu không đồng nhất; và ERD tổng không render. Các vấn đề này cần được ghi thành quyết định cụ thể trong buổi họp, không để chuyển sang ngày nộp.